PRACA INZYNIERSKA

1) Tytuł
Gesture-to-Geometry: od rozpoznania gestów do proceduralnej syntezy i analizy brył 3D

2) Cel i „dlaczego to jest dobre”

- Cel: umożliwić użytkownikowi tworzenie i modyfikację brył 3D wyłącznie gestami rąk (kamera), z natychmiastową analizą geometryczną (pole, objętość, siatki, przekroje) i trybem AR.

- Wyróżniki:

  - 100% w przeglądarce (łatwy dostęp, brak instalacji).

  - Płynność i niskie opóźnienia (target: ≥30 FPS, latency <120 ms).

  - Edukacyjny „pakiet analityczny” + eksport STL/OBJ (druk 3D).

  - Opcjonalny moduł „robotyki”: sterowanie ramieniem/rysikiem do rysowania siatek/przekrojów na kartce (most do specjalizacji).

# 3) Zakres funkcji (MVP → Pro → Wow)

MVP (8–10 tygodni)

- Gesty dłoni (np. MediaPipe Hands): rozpoznanie chwytów i pozycji palców.

- Proceduralne bryły: sześcian, prostopadłościan, kula, walec, stożek, ostrosłup.

- Operacje: tworzenie, obrót, skalowanie, przesunięcie (gestami jednej/dwóch rąk).

- Analizy: pole/objętość, długości krawędzi (autolabels), siatka krawędzi.

- Smoothing toru gestów (np. One-Euro Filter), kalibracja dłoni.

- UI: tutorial gestów, podgląd FPS/latency.

Pro (dodajesz w trakcie)

- Przekroje płaszczyzną (interaktywne „przesuwanie” przekroju gestem).

- Łączenie brył i proste CSG (union/difference/intersection).

- Eksport STL/OBJ/GLB + import scen.

- AR/WebXR: podgląd bryły w otoczeniu (kamera laptopa/telefonu).

- „Tryb nauki”: quiz (zbuduj bryłę X w <N> gestów; ocena).

Wow (opcjonalnie)

- Rozpoznawanie szkicu 2D (na kartce) → rekonstrukcja 3D (ekstruzja/obrys).

- Segmentacja realnych obiektów i dopasowanie brył „best-fit”.

- Integracja z mini ramieniem robotycznym/plotterem: odtworzenie siatki/przekroju na papierze.

# 4) Architektura i stack

Front (Web)

- Three.js – render 3D, materiały/siatki, CSG (np. trzymaj własną warstwę prostych operacji lub lekką bibliotekę CSG).

- WebRTC/MediaStream – kamera.

- MediaPipe Hands (lub TensorFlow.js HandPose) – kluczowe punkty dłoni, confidence.

- WebXR (opcjonalnie) – AR tryb.

- TypeScript + Vite/Next.js – porządek i DX.

Silnik gestów

- Warstwa interpretacji (mapping): surowe landmarki → stany gestów (pinch, grab, rotate, two-hand scale).

- Stabilizacja: One-Euro Filter + median smoothing + odrzucanie outlierów (po confidence).

- FSM do sterowania trybami (Create / Transform / Measure / Slice / CSG).

Moduł analityczny

- Geometria: obliczenia pola/objętości (siatka trójkątów), długości krawędzi, kąty.

- Przekroje: przecięcie siatki trójkątowej płaszczyzną → linie krawędzi przekroju.

- Siatki rozwijalne (dla pryzmatów/ostrosłupów/walca/stożka – wersje klasyczne).

Backend (opcjonalnie)

- Tylko jeśli chcesz chmurę/profilowanie/udostępnianie scen: FastAPI/Node (zapis scen, benchmarki, galeria).

Robotyka (opcjonalnie)

- Micro-ROS/ROS2 lub prosty serial do plottera/ramienia; odwzorowanie przekroju/siatki.

# 5) Repozytorium – struktura

gesture-geometry/

app/                    # front (TS + Three.js)

src/

cv/                 # MediaPipe, filtry, mapping

gestures/           # definicje gestów, FSM

geometry/           # generatory brył, CSG-lite, przekroje, analizy

ui/                 # HUD, tutorial, overlay

xr/                 # AR/WebXR (opc.)

export/             # STL/OBJ/GLB

utils/

public/

docs/

thesis/               # LaTeX pracy

figures/              # zrzuty, diagramy

benchmarks/

scripts/              # pomiary FPS/latency, logi

results/              # CSV, wykresy

robotics/               # (opc.) sterownik plottera/ramienia

tests/

unit/                 # testy geometrii

e2e/                  # scenariusze interakcji (Playwright)

.github/workflows/      # CI: lint, build, tests

README.md

# 6) Metodologia badań i mierniki (do rozdz. „Ewaluacja”)

Wydajność (techniczna)

- FPS (target ≥30), latency end-to-end (kamera→gest→render, target <120 ms).

- Zużycie CPU/GPU/RAM (profil: devtools + WebGL insights).

- Stabilność rozpoznania: % klatek z poprawnym stanem gestu (na zestawie kontrolnym).

Skuteczność/UX (użytkownicy)

- Czas wykonania zadania (np. „utwórz walec o wys. 4 i r=2, pokaż przekrój poziomy”).

- Liczba błędów/gestów „niezrozumianych”.

- SUS (System Usability Scale) + krótkie NPS.

- Dla edukacji: test krótki przed/po (rozumienie siatek/przekrojów).

Ablacje

- Porównanie różnych filtrów (brak vs One-Euro vs median).

- Z i bez kalibracji dłoni / adaptacji oświetlenia.

- Różne urządzenia (laptop/telefon).

# 7) Harmonogram (12–16 tygodni – przykład)

- T1: Analiza, koncepcja gestów, szkice UI, wybór stacku, plan testów.

- T2–T3: Pipeline wideo + MediaPipe + smoothing + prototyp „wskaźnik dłoni”.

- T4: Generowanie brył i podstawowe transformacje gestami (MVP).

- T5: Moduł analityczny (pole/objętość/etykiety) + testy jednostkowe.

- T6: Przekroje, siatki, eksport STL/OBJ, snapshot scen.

- T7: UX: tutorial gestów, overlay instrukcji, tryb Edu.

- T8: AR/WebXR (opcjonalnie) + stabilizacja i optymalizacje.

- T9: Badania użytkowników (SUS, czasy), benchmarki techniczne.

- T10: Pisanie pracy + zrzuty, wykresy, dyskusja wyników.

- T11–T12: Poprawki, polish, demo na obronę.
(Jeśli masz cały semestr – rozciągnij i dodaj „Wow”.)

# 8) Rozdziały pracy (propozycja spisu treści)

- Wstęp, motywacja, cele

- Podstawy: rozpoznawanie gestów dłoni, przetwarzanie wideo, model 3D

- Prace pokrewne (gest-driven modeling, edukacyjne wizualizacje, AR)

- Projekt systemu (architektura, FSM gestów, filtry, moduł geometrii)

- Implementacja (stack, API gestów, generatory brył, CSG, przekroje, AR)

- Ewaluacja (metody, wyniki techniczne i UX, ablacje)

- Studium przypadku edukacyjnego (mini-lekcje, quizy)

- Wnioski, ograniczenia, kierunki rozwoju

- Załączniki (instrukcja, repo, link do wersji demo)

# 9) Protokół gestów (konkretny, łatwy do obrony)

- Create: „pinch” kciuk-wskazujący w powietrzu → menu brył (kółko/siatka ikon).

- Move: otwarta dłoń → translacja w osi ekranu.

- Rotate: zaciśnięta pięść → obrót wokół osi patrzenia; dwie dłonie → obrót swobodny.

- Scale: dwie dłonie „rozciąganie” → skala jednolita; „pstryk” → zatwierdź.

- Slice: dłoń poziomo → aktywuj płaszczyznę; przesuwanie dłonią → położenie przekroju.

- Measure: gest „L” (kciuk+wskazujący) → włącz/wyłącz etykiety.

# 10) Testy i narzędzia

- Jednostkowe: obliczenia pola/objętości na znanych siatkach (tolerancja błędu).

- E2E: nagrane sekwencje wideo z gestami (powtarzalność).

- Profilowanie: Chrome DevTools (Performance), WebGL profiler.

- Lint/CI: ESLint, Vitest/Playwright, GitHub Actions.

# 11) Ryzyka i obejścia

- Niestałe rozpoznanie (światło/tło) → kalibracja, próg confidence, filtry, jasne instrukcje.

- CSG/mesh ops zbyt ciężkie → ograniczenie do prymitywów i prostych booleanów, redukcja siatki.

- WebXR różna kompatybilność → AR jako „nice-to-have”; fallback: pseudo-AR (video background + overlay).

- Użytkownicy leworęczni → tryb leworęczny + rekalibracja.

# 12) Wątek „robotyka i systemy inteligentne” (jak podkreślić na obronie)

- Percepcja (vision), interpretacja (FSM + filtracja sygnału), działanie (sterowanie sceną / robotem).

- (Opcjonalnie) mini-ramię/plotter: mapowanie 3D→2D i kontrola ruchu (trajektoria rysowania siatki).

# 13) Etyka i dostępność

- Prywatność: przetwarzanie on-device, brak wysyłki obrazu.

- Dostępność: tryb „mycha+klawiatura” jako alternatywa gestów; wysokie kontrasty, napisy.

# 14) Materiały do obrony

- 90-sek. demo: stworzenie walca → przekrój → eksport STL.

- Wykres: FPS vs rodzaj filtra; SUS wyniki (boxplot); heatmapa błędów gestów.

- Krótka checklista „co działa” i „co dodam po obronie”.